# ✅ Locked_Decision_Ledger_v1.0_02.05.2026

## ספר ההחלטות הנעולות של מעבדת העצמאות

### Decision Authority / Product Memory / No Regression

# 0. מטרת המסמך

זהו ספר ההחלטות הרשמי של הפרויקט.

תפקידו:

לשמר:

- מה הוחלט

- למה הוחלט

- מה ההשלכות

- איזה מסמכים מושפעים

- מה אסור לפתוח מחדש

- באילו תנאים בלבד מותר לפתוח

החוק:

החלטה שלא נרשמה — לא הוחלטה.

# 1. פורמט רישום החלטה

כל החלטה נרשמת כך:

Decision ID

Title

Status

Date

Owner

Decision

Why

Implications

Affected Documents

Reopen Conditions

Status:

Locked בלבד.

# 2. החלטות נעולות

## D-001

Title:

האפליקציה אינה קורס

Status:

Locked

Decision:

האפליקציה היא כלי פעולה בזמן אמת.

לא קורס.

לא תוכן.

לא למידה תיאורטית.

Why:

הורה לא פנוי לעומס.

צריך בהירות.

Implications:

אין מאמרים.

אין הסברים ארוכים.

אין מסכי תוכן.

Affected:

Language Engine

UX

Runtime

Content

Reopen:

Never

## D-002

Title:

האפליקציה אינה צ׳אט

Status:

Locked

Decision:

אין conversational UI.

אין bot feeling.

אין שיחה פתוחה.

יש flows.

יש outputs.

יש structure.

Why:

צ׳אט = עומס / חוסר אמון / פיזור.

Implications:

No open text UX.

No chatbot shell.

Affected:

UX

Runtime

Design

Reopen:

Critical only

## D-003

Title:

הורה הוא סוכן השינוי

Status:

Locked

Decision:

הילד אינו היעד הישיר.

ההורה הוא מוקד ההתערבות.

Why:

שינוי דרך תגובת הורה.

Implications:

כל copy פונה להורה.

כל engine עובד על תגובת הורה.

Affected:

All

Reopen:

Never

## D-004

Title:

4 דפוסים בלבד ב־MVP

Status:

Locked

Decision:

patterns:

loop

silent_surrender

zero_to_100

once

Why:

Focus.

Coverage.

Clarity.

Implications:

DB

Content

Blindspot

Runtime

Reopen:

Post MVP

## D-005

Title:

5 זירות בלבד ב־MVP

Status:

Locked

Decision:

morning

sleep

screens

chores

homework

Why:

Scope discipline.

Affected:

All systems

Reopen:

Post MVP

## D-006

Title:

Single arena active_program

Status:

Locked

Decision:

תוכנית פעילה אחת = ילד אחד + זירה אחת.

Why:

Complexity reduction.

Affected:

Runtime

DB

UX

Analytics

Reopen:

Future expansion only

## D-007

Title:

אין AI generation בזמן runtime

Status:

Locked

Decision:

Runtime שולף ממאגרים.

לא מייצר חופשי.

Why:

Consistency.

Safety.

Quality.

Implications:

Knowledge banks mandatory.

Variation engine mandatory.

Affected:

Content architecture

Claude

DB

Reopen:

Never in MVP

## D-008

Title:

Language = human clarity

Status:

Locked

Decision:

שפה:

אנושית

ברורה

חיה

לא רובוטית

לא קלינית

לא כללית

Why:

Trust.

Retention.

Meaning.

Affected:

All language layers

Reopen:

Never

## D-009

Title:

Routine = שיעורי שחייה

Status:

Locked

Decision:

Routine builds skill.

Structure:

understanding

practice

reflection

integration

Affected:

Routine engine

Progress

Content

Reopen:

Never

## D-010

Title:

SOS = גלגל הצלה

Status:

Locked

Decision:

SOS נותן החזקה מיידית.

לא ניתוח.

לא הסבר.

Then:

Reflection.

Affected:

SOS engine

UX

Progress

Reminders

Reopen:

Never

## D-011

Title:

SOS entry = button

Status:

Locked

Decision:

Primary CTA:

SOS עכשיו

No categorization first.

No cognitive load.

Affected:

UX

Routing

Runtime

Reopen:

Never

## D-012

Title:

Progress = Held Index

Status:

Locked

Decision:

Core metric:

החזקתי / לא החזקתי

Why:

Measures resilience behavior.

Affected:

Analytics

Dashboard

DB

Progress UI

Reopen:

Phase 2 only

## D-013

Title:

Routine / SOS measured separately

Status:

Locked

Decision:

Separate tracks.

Why:

Different load.

Different meaning.

Affected:

Progress engine

Analytics

DB

Reopen:

Never

## D-014

Title:

Reminder = human touch

Status:

Locked

Decision:

Reminders feel supportive.

Never guilt.

Never pressure.

Affected:

Reminder engine

Copy

Notifications

Reopen:

Never

## D-015

Title:

No commands tone

Status:

Locked

Decision:

לא שפה מצווה.

לא פקודות רגשיות.

כן:

תיאור מצב / פעולה ברורה.

Affected:

Language

Narrative

UX

Reopen:

Never

## D-016

Title:

Development fit mandatory

Status:

Locked

Decision:

כל דרישה מותאמת מסוגלות.

Affected:

Development mapper

Content

Runtime

Reopen:

Never

## D-017

Title:

Resistance handling mandatory

Status:

Locked

Decision:

כל output חייב לכלול:

מה קורה אם הילד מתנגד.

Affected:

Narrative engine

Content banks

Runtime

Reopen:

Never

## D-018

Title:

Variation engine mandatory

Status:

Locked

Decision:

No repeated robotic outputs.

Variation required.

Affected:

Knowledge banks

Runtime

UX

Reopen:

Never

## D-019

Title:

No duplicate truth

Status:

Locked

Decision:

Master Source governs all.

Affected:

All docs

Reopen:

Never

## D-020

Title:

Build by layers

Status:

Locked

Decision:

No feature jumping.

Layered build only.

Affected:

Execution

Claude

Workflow

Reopen:

Never

# 3. Adding New Decision

מותר רק אם:

critical

cross-system

locked

documented

אחרת:

לא נרשם.

# 4. Reopen Rule

Decision locked stays locked.

Unless:

critical contradiction

impossible build

major product truth shift

Else:

never reopen

# 5. Final Law

לא חוזרים אחורה.
 לא פותחים החלטות סגורות.
 לא שוכחים למה הוחלט.
 לא שוברים רצף מוצרי.

לשמור כקובץ:

✅ Locked